## Slide 1: STLC
Test Planning

## Slide 2: Test Planning
Test plan menguraikan strategi yang akan digunakan untuk menguji aplikasi, resources yang akan digunakan, test environment di mana testing akan dilakukan, dan keterbatasan testing dan schedule testing.
Biasanya, Team Lead Quality Assurance Team Lead akan bertanggung jawab untuk menulis Test Plan.

## Slide 3: What does a Test Plan Include?
Test Plan mencakup yang berikut ini :
Introduction to the Test Plan document.
Assumptions while testing the application.
List of test cases included in testing the application.
List of features to be tested.
The sort of approach to be used while testing the software.
List of deliverables that need to be tested.
The resources allocated for testing the application.
Any risks involved during the testing process.
A schedule of tasks and milestones to be achieved.

## Slide 4: Important Points for Test Planning
Poin-poin berikut perlu dipertimbangkan untuk Test Planning di STLC.
Idealnya, Test Analyst (Lead)/ Manager menyiapkan Test Strategy/Test Plan Document.
Analisis lebih fokus pada data / informasi terkait aplikasi.
Ini adalah fase pertama dari tugas testing yang sebenarnya.
Fase ini menjawab " WHAT is to be tested " dan " WHAT RESOURCES are required to test ".
Dasar entry criteria fase ini adalah kelengkapan Requirement Documents (updated version of unclear/missing/clarified requirements) bersama dengan Requirement Traceability Matrix.
Jika automation ada dalam scope ini, Automation Feasibility harus disiapkan sebelum memasuki fase ini.
Exit criteria dari fase ini adalah penyelesaian Test Strategy/Test Plan Document and Test effort Estimation document.

## Slide 5: Aspects of the Test Planning Phase
Tujuan utama dari fase ini adalah untuk mempersiapkan Test Plan/Test Strategy document.
Ini mencakup tiga aspek utama :
  Scope of Deliverables / Lingkup Hasil Kerja
  Effort estimation / Estimasi upaya
  Resource Plan.

## Slide 6: Scope of Deliverables
Kegiatan berikut perlu dilakukan untuk menyimpulkan scope of deliverables
Identify suitable engagement and delivery model.
Define test objectives, scope of testing, testing phases and activities.
Review business requirement and system requirement to identify test feasibility.
Define testing process, type of testing and procedures.
Define defect management and change management procedures.
Identify testing tools, techniques and best practices.
Define Risk Analysis.
Define automation solution and identify suitable candidates for automation if applicabl

## Slide 7: Effort Estimation
Estimation adalah proses menemukan estimasi, atau perkiraan, yang merupakan nilai yang dapat digunakan untuk beberapa tujuan bahkan jika input data mungkin tidak lengkap, tidak pasti, atau tidak stabil.
Estimasi menentukan berapa banyak money, effort, resources, dan waktu yang diperlukan untuk membangun sistem atau produk tertentu. Estimasi didasarkan pada :
  Past Data/Past Experience
  Available Documents/Knowledge
  Assumptions
  Identified Risks
Empat langkah dasar dalam Testing Estimation
  Estimation of the size of the AUT (Application Under Test).
  Estimation of the effort in person-months or person-hours.
  Estimation of the schedule in calendar months.
  Estimation of the project cost in agreed currency.

## Slide 8: Resource Plan
Resource plans are the key element in testing phases. These plans are inversely proportional to the time taken by the testing team to complete a particular task.
Increasing the number of resources will decrease the number of days of completion for a certain limit after that it will be saturated and increasing the resource will not have much impact and might not lead to a decrease in the completion days.
A Resource Requester, usually a project manager, creates resource plans to ask for resources, track efforts and costs. A Resource manager can modify and approve resource plans before the plans are used.
The normal workflow for a resource plan is :
  Planning by Project Manager
  Request raised by Project Manager
  Approve/Modify/Reject by Resource Manager
  Complete − Closing the request after sign off by Resource Manager

## Slide 9: Test Case Development
Setelah Test Plan siap, Tim QA memulai development of test cases. Tujuan utama fase ini adalah untuk menyiapkan test cases untuk individual unit. functional and structural test cases ini mencakup fungsionalitas, poin verifikasi, dan validasi yang disebutkan dalam Test Plan.
Poin-poin berikut perlu dipertimbangkan untuk Test Case Development di STLC
  Dalam fase ini, tim QA menulis test case dengan pendekatan bertahap. Test Case ditandatangani oleh Business Analyst setelah meninjau atau mengerjakan ulang test cases jika diperlukan modifikasi.
  Setelah kasus test cases, tim QA menyiapkan Test Data berdasarkan preconditions.
  Entry criteria dari fase ini adalah bahwa kegiatan dalam test planning harus selesai dan the test plan harus siap
  Exit criteria dari fase ini adalah bahwa test cases harus ditandatangani, test data sudah siap dan test scripts sudah di siapkan jika berada pada scope ini
  Test cases harus mapped dengan Requirement Traceability Matrix untuk follow up ruang lingkup requirements jika ada yang terlewatkan

## Slide 10: Activities in the Test Case Development Phase
Berikut adalah tiga kegiatan yang dilakukan dalam fase Test Case Development
Test Scenarios Identification
Test Cases Writing
Test Data Preparation

## Slide 11: Test Scenarios Identification
Skenario memudahkan pengujian dan evaluasi sistem yang kompleks. Strategi berikut membantu dalam membuat skenario yang baik :
Menghitung kemungkinan users, tindakan dan tujuannya.
Evaluasi pengguna dengan pola pikir peretas dan buat daftar kemungkinan skenario penyalahgunaan sistem.
Buat daftar peristiwa sistem dan bagaimana sistem menangani permintaan tersebut.
Buat daftar manfaat dan buat end-to-end task untuk memeriksanya.
Baca tentang sistem serupa dan perilakunya.
Mempelajari keluhan tentang produk pesaing dan pendahulunya.

## Slide 12: Test Cases Writing
Test Case adalah document, yang mencakup test data, preconditions, expected results and post conditions
Test Case bertindak sebagai titik awal untuk test execution.

## Slide 13: Test Data Preparation
Test Data digunakan untuk menjalankan tes pada test ware. Test data precise and exhaustive untuk mencari defects. Untuk mencapai tiga tujuan ini, diikuti oleh pendekatan bertahap seperti yang diberikan di bawah ini :
Identify test resources or requirements
Identify conditions/functionality to be tested
Set priority test conditions
Select conditions for testing
Determine expected result of processing of test cases
Create Test cases
Document test conditions
Conduct test
Verify and correct test cases based on modifications

## Slide 14: Activity Block Diagram
Diagram berikut menunjukkan berbagai aktivitas yang membentuk bagian dari Test Case Development
Use Cases
And
Requirements from Client
Define the approach and number of test cases
Understand the requirements
Update review findings
Send the scenario for review
Send estimates and plan for testing
Perfom review on the completed test cases
Identity high level scenarios for each test case
Send query log for clarifications
Develop detailed test procedures for scenarios
Deliver to client for signof
Prepare and map traceability matrix

## Slide 15: Referensi
Artikel ini merupakan terjemahan dan pemahaman penulis dari :
  Source : https://www.tutorialspoint.com/